里伍铜矿办公生活区十五五规划建设方案设计技术服务项目

里伍铜矿办公生活区十五五规划建设

方案设计技术服务项目
比选文件

比选人：四川里伍铜业股份有限公司
日  期：2025年11月10日

目    录

第一章：比选公告

第二章：参选人须知

第三章：参选文件格式

第四章：参选人应当提供的资格、资质及其他类似效力要求的相关证明材料

第五章：评分办法

第六章：合同条款及格式
第七章：施工方案

第一章 比选公告

一、项目基本情况

1.项目名称：里伍铜矿办公生活区十五五规划建设方案设计技术服务项目
2.比选人：四川里伍铜业股份有限公司
3.工程地点：九龙县魁多镇。

4.服务年限：40天（自合同签订之日起）
5.方案设计要求：
5.1、空间规划类：总平面图、鸟瞰图、各子项平面图；

5.2、分析说明类：经济技术指标、功能分析图、交通分析图、分期建设分析图（2026年-2030年）；

5.3、造价与明细类：投资估算表；

5.4、效果展示类：各区域效果图，规划方案动画。
6、方案设计内容：

6.1、新建招待所及陈列馆（占总设计控价21.91%）
6.2、住房加装电梯（占总设计控价：10.96%）
6.3、矿山公园新建（占总设计控价10.11%）
6.4、住宿楼新建（占总设计控价20.23%）
6.5、职工集体活动中心改建（占总设计控价0.84%）
6.6、商务部库房改造（占总设计控价18.64%）
6.7、单身楼改造（占总设计控价2.22%）
6.8、地面停车场（占总设计控价0.42%）
6.9、步游道搭建（占总设计控价6.57%）
6.10、篮球场看台搭建（占总设计控价5.06%）
6.11、通车道路铺设（占总设计控价0.51%）
6.12、假山假水、鱼池修建（占总设计控价0.84%）

6.13、公司大门改建（占总设计控价1.69%）
以上为项目规划阶段内容，具体规划由中标人结合实际制定，规划结束后的实施方案最终由公司确定；设计项目减项按中标价×单项控价比例扣减，增项单项依据《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本，国家发展计划委员会、建设部发布）中方案设计比例计算后，再乘以中标价与控价的比例执行。
二、资金情况

资金来源：企业自筹。

三、资质条件：

1、比选人具备行政主管部门核发的工程设计建筑行业（建筑工程）专业设计乙级资质或工程设计建筑行业乙级资质，不接受联合体和分包；

2、比选人具有独立法人资格，并持有有效的营业执照。

四、比选形式：公开比选
五、 比选文件获取方式

凡有意参加参选者，请在四川里伍铜业股份有限公司官网（网址：https://www.lwty.com/）上自行免费下载比选文件。

2、比选人不提供比选文件获取的其他方式。
六、比选截止时间和开标时间：2025年11月17日14:30（北京时间）。

比选文件必须在参选截止时间前送达开标地点。逾期送达或没有按比选文件要求密封包装的参选文件不予接收。（参选文件要求：参选文件一式两份，正本一份，副本一份）。

七、开标地点：四川里伍铜业股份有限公司里伍铜矿办公楼三楼小会议室。

八、联系方式

比选人：四川里伍铜业股份有限公司

通讯地址：九龙县魁多镇里伍铜矿
联 系 人：赵老师
电  话：17369054987
                            四川里伍铜业股份有限公司
                                  2025年11月10日
第二章  参选人须知

一、参选人须知附表

	序号
	条款名称
	说明和要求

	1
	比选人
	名  称: 四川里伍铜业股份有限公司
地  址：九龙县魁多镇  

联系人：赵老师
联系电话：17369054987

	2
	项目名称
	里伍铜矿办公生活区十五五规划建设方案设计技术服务项目

	3
	资金来源
	企业自筹。

	4
	最高限价

（实质性要求）
	最高限价：28.58万元（大写：贰拾捌万伍仟捌佰元整），其中暂列金：0元，暂估价：0元.
注：参选报价超过本项目最高限价的作无效参选处理。

	5
	评标办法
	综合评分法。

	6
	联合体参选
	不允许。

	7
	服务内容
	四川里伍铜业股份有限公司采购1名参选人完成里伍铜矿办公生活区十五五规划建设方案设计技术服务项目。根据里伍铜矿办公生产区实际提供总平面图、鸟瞰图、各子项平面图、经济技术指标、功能分析图、交通分析图、分期建设分析图（2026年-2030年）、投资估算表、各区域效果图，规划方案动画。



	8
	工期
	40个日历天。

	9
	参选人资格条件
	（1）工程设计建筑行业（建筑工程）专业设计乙级资质或工程设计建筑行业乙级资质
（2）参选人须具有独立法人资格，并持有有效的营业执照。

	10
	递交响应文件地点
	四川里伍铜业股份有限公司里伍铜矿办公楼三楼会议室。

	11
	中标通知书领取
	中标人在得到比选人通知后，到比选人处领取书面的中标通知书。

联系人：赵老师
联系电话：17369054987
地址：九龙县魁多镇里伍铜矿


二、比选文件

1．比选文件的构成

比选文件是参选人准备参选文件和参加参选的依据，同时也是评标的重要依据，具有准法律文件性质。比选文件用以阐明比选项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、比选参选程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本比选文件包括以下内容：
第一章：比选公告
第二章：参选人须知

第三章：参选文件格式

第四章：参选人应当提供的资格、资质及其他类似效力要求的相关证明材料

第五章：评分办法

2.参选人可根据自身情况决定是否自行现场考察，如需自行现场考察的，参选人考察现场所发生的一切费用由参选人自己承担。

三、参选文件

1．参选文件的语言（实质性要求）

1.1 参选人提交的参选文件以及参选人与比选采购单位就有关参选的所有来往书面文件均须使用中文。参选文件中如附有外文资料，主要部分对应翻译成中文并加盖参选人公章后附在相关外文资料后面。

1.2翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌虚假响应的按照相关法律法规处理。

1.3如因未翻译而造成的废标，由参选人承担。

2．计量单位（实质性要求）

除比选文件中另有规定外，本次采购项目所有合同项下的参选均采用国家法定的计量单位。

3.参选报价要求（实质性要求）

1.本次比选项目的参选均以人民币报价。

2.杜绝恶意报价。

2.1参选报价不能高于比选控制价。

参选人参选函中填报的金额、参选报价文件中参选总价扉页的金额（修正前）不得超过比选控制价，否则，评标委员会应否决其参选。

2.2报价唯一

参选报价文件（包括参选函）中的任何单价、合价或总价，不论其大写金额或小写金额均只能有一个，否则，评标委员会应否决其参选。

4. 知识产权（实质性要求）

4.1 参选人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其他知识产权而引起法律和经济纠纷，由参选人承担所有相关责任。

4.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

4.3 参选人在项目实施过程中采用自有知识成果，参选人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

4.4 如采用参选人所不拥有的知识产权，则在参选报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。 

5．参选文件的组成

参选人应按照比选文件的规定和要求编制参选文件。参选人编写的参选文件应至少包括下列内容：

开标一览表；

法定代表人授权书；

法定代表人身份证复印件；

投 标 函；

实质性要求承诺函；

总报价表；

资质证书及相关许可一览表；

类似项目业绩一览表；

拟派本项目人员情况表；

实施方案；

知识产权声明函；

承诺函；
6．参选文件的印制和签署

6.1参选文件正本1份副本2份，并在其封面上清楚地标明参选文件、项目名称、参选人名称以及“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面参选文件为准。

6.2参选文件的正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并由参选人的法定代表人/单位负责人或其授权代表在规定签章处签字或盖章。参选文件副本可采用正本的复印件。 

6.3 参选文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由参选人的法定代表人/单位负责人或其授权代表签字或盖个人印鉴。（实质性要求）

6.4参选文件正本和副本应当采取胶装方式装订成册，不得散装或者活页装订。

6.5参选文件应根据比选文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整。参选文件统一用A4幅面纸印制，逐页编码。本次比选要求的复印件是指对图文进行复制后的文件，包括扫描、复印、影印等方式复制的材料。

7.参选文件的密封和标注

7.1 参选人应在参选文件正本和所有副本的封面上注明参选人名称、项目名称等信息。

7.2 参选文件包括正本、副本。

7.3 参选文件的密封袋上应当注明参选人名称、项目名称。

8．参选文件的递交

8.1 参选人应在比选文件规定的参选截止时间前，将参选文件按比选文件的规定密封后送达开标地点。参选截止时间以后送达的参选文件将不予接收，比选采购单位将告知参选人不予接收的原因。

9．参选文件的修改和撤回

9.1 参选人在递交了参选文件后，可以修改或撤回其参选文件，但必须在规定的参选截止时间前，以书面形式通知。

9.2 参选人的修改书或撤回通知书，应由其法定代表人/单位负责人或授权代表签署并盖单位印章。

9.3 在参选截止时间之后，参选人不得对其递交的参选文件做任何修改，撤回参选的，将按照有关规定进行相应处理。

四、开标和中标

1. 开标程序

1.1 开标会主持人按照比选文件规定的开标时间宣布开标，按照规定要求主持开标会。开标将按以下程序进行：

（1）宣布开标会开始。当众宣布参加开标会主持人、唱标人、会议记录人以及根据情况邀请的现场监督人等工作人员，根据“参选人签到表”宣布参加参选的参选人名单。

（2）根据参选人或者其推选的代表对参选文件密封的检查结果，当众宣布参选文件的密封情况。

（3）开标唱标。主持人宣布开标后，由现场工作人员按任意顺序对参选人的参选文件当众进行拆封，由唱标人员宣读参选人名称、参选价格（价格折扣）、或比选文件允许提供的备选参选方案和参选文件的其他主要内容。未宣读的参选价格（价格折扣）或比选文件允许提供的备选参选方案等实质内容，评标时不予承认。同时，做好开标记录。唱标人员在唱标过程中，如遇有字迹不清楚或有明显错误的，应即刻报告主持人，经现场核实后，主持人立即请参选人代表现场进行澄清或确认。唱标完毕后参选人或者其推选的代表需现场对开标记录进行签字确认，参选人或者其推选的代表对唱标内容有异议的，应当当场提出，并要求会议记录人在开标记录中予以记录，或者另行提供书面异议资料，不签字又不提出异议的，视同认可唱标内容和结果，且不得干扰、阻挠开（唱）标、评标工作。

（4）宣布开标会结束。主持人宣布开标会结束。所有参选人代表应立即退场（比选文件要求有演示、介绍等的除外）。同时所有参选人应保持通讯设备的畅通，以方便在评标过程中评标委员会要求参选人对参选文件的必要澄清、说明和纠正。

2.比选人确定中标人过程中，发现中标候选人有下列情形之一的，应当不予确定其为中标人：

（1）发现中标候选人存在禁止参加本项目采购活动的违法行为的；

（2）中标候选人因不可抗力，不能继续参加采购活动；

（3）中标候选人无偿赠与或者低于成本价竞争；

（4）中标候选人提供虚假材料；

（5）中标候选人恶意串通。

3.中标通知书

3.1 中标通知书为签订合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

3.2 中标通知书对比选人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，比选人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

3.3中标人的参选文件本应作为无效参选处理或者有比选相关的法律法规和规章制度规定的中标无效情形的，比选采购单位在取得有权主体的认定以后，将宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标人也应当缴回），依法重新确定中标人或者重新开展比选活动。

五、合同签订

1.签订合同

1.1中标人应在中标通知书发出之日起十日内与比选人签订书面合同。由于中标人的原因逾期未与采购人签订合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

1.2比选人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对比选文件和中标人参选文件确定的事项进行实质性修改。

1.3中标人因不可抗力原因不能履行合同或放弃中标的，比选人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标参选人，也可以重新开展采购活动。

六、参选纪律要求

1.参选人纪律要求

参选人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他参选人的竞争行为，不得损害采购人或者其他参选人的合法权益。

在评标过程中发现参选人有上述情形的，评标委员会应当认定其参选无效，并书面报告主管部门。

1.1参选人参加本项目参选不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取中标；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他参选人；

（3）与比选单位、其他参选人恶意串通；

（4）向比选单位、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在比选过程中与比选采购单位进行协商谈判；

（6）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订采购合同；

（7）未按照比选文件确定的事项签订合同；

（8）将合同转包或者违规分包；

（9）提供假冒伪劣产品；

（10）擅自变更、中止或者终止合同；

（11）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

（12）法律法规规定的其他情形。

参选人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（10）条情形之一的，同时将取消中标资格或者认定中标无效。

1.2参选人有下列情形之一的，视为参选人串通参选，其参选无效：

（1）不同参选人的参选文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同参选人委托同一单位或者个人办理参选事宜；

（3）不同参选人的参选文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同参选人的参选文件异常一致或者参选报价呈规律性差异；

（5）不同参选人的参选文件相互混装；

（6）不同参选人的参选保证金从同一单位或者个人的账户转出。

1.3参选人存在下列情况之一的，参选无效:

（1）参选文件未按比选文件要求签署、盖章的；

（2）不具备比选文件中规定的资格要求的；

（3）报价超过比选文件中规定的最高限价的；
（4）参选文件含有比选人不能接受的附加条件的；

（5）法律法规和比选文件规定的其他无效情形。
第三章  参选文件格式
一、本章所制参选文件格式有关表格中的备注栏，由参选人根据自身参选情况作解释性说明，不作为必填项。

二、本章所制参选文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本项目无关，在不改变参选文件原义、不影响本项目比选需求的情况下，参选人可以不予填写，但应当注明。

封面：

（正本/副本）

                 （项目名称）

参选文件

参选人名称（盖章）：                 

参选日期：    年    月   日

一、开标一览表
	项目名称
	里伍铜矿办公生活区十五五规划建设方案设计项目技术服务项目

	参选报价
	小写：           元。大写:         。

	工期
	40个日历天。

	质量标准
	工程质量达到国家及地方现行验收合格标准；

	项目经理
	姓名：

	
	证书编号：


1.“开标一览表”为多页的，每页均需加盖参选人公章。

2.“开标一览表”除了单独密封递交外，参选文件（正副本）也应当提供，如有遗漏，将视为无效参选。

参选人名称：     （单位公章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表：     （签字或加盖个人名章）。

参选日期：     年     月      日。

二、法定代表人授权书

        （比选人）：

本授权声明：       （参选人名称）         （法定代表人/单位负责人姓名、职务）授权       （被授权人姓名、职务）为我方 “        ” 项目参选活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关参选、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人/单位负责人（委托人）：     （签字或加盖个人名章）。

授权代表（被授权人）签字：     。

参选人名称：      （单位公章）。

参选日期：      年     月     日。

注：

1.法定代表人不亲自参加参选，而授权代表参加参选的适用。

2、应附法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件和授权代表身份证明材料复印件。

三、法定代表人身份证复印件
说明：1、附法定代表人身份证复印件时才能生效(身份证复印件加盖公章。参选人的法定代表人为外籍人士的，可提供护照复印件并加盖公章)。

2、提供的证件必须在有效期内。

四、投 标 函

      （比选人）：

我方全面研究了“         ”项目比选文件，决定参加贵单位组织的本项目参选。我方授权     （姓名、职务）代表我方     （参选单位的名称）全权处理本项目参选的有关事宜。

一、我方自愿按照比选文件规定的各项要求向采购人提供所需服务，参选报价以开标一览表为准。

二、一旦我方中标，我方将严格履行项目合同规定的责任和义务。

三、我方为本项目提交的参选文件正本壹份，副本壹份，用于开标唱标的“开标一览表”一式壹份，

五、我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与参选有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

参选人名称：      （单位公章）。

法定代表人/授权代表：     （签字或加盖个人名章）。

通讯地址：     。
联系电话：     。
参选日期：     年     月      日。
五、实质性要求承诺函

       （比选人）：

我公司作为本次采购项目的参选人，根据比选文件中规定的实质性要求，现郑重承诺完全响应本项目比选文件规定的所有实质性要求：

1.最高限价的要求：完全响应；

2.合格的参选人的要求：完全响应；

3.参选费用的要求：完全响应；

4.充分、公平竞争保障措施的要求：完全响应；

5.参选文件的语言的要求：完全响应；

6.计量单位的要求：完全响应；

7.参选报价要求：完全响应；

8.“开标一览表”除单独密封提交外，还应编制于其他响应性参选文件正副本内，如有遗漏，将视为无效参选的要求：完全响应；

9.参选文件正本和副本应当采取胶装方式装订成册，不得散装或者活页装订的要求：完全响应；

本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

参选人名称：     （单位公章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表：     （签字或加盖个人名章）。

参选日期：     年     月      日。

六、总报价表
参选人按照参选文件要求编制。

七、资质证书及相关许可一览表

八、拟派本项目人员情况表

	序号
	拟在本项目中任职
	姓名
	专业
	证书名称
	证号

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：按综合评分明细表要求提供相关证明材料；

参选人名称：     （单位公章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表：     （签字或加盖个人名章）。

参选日期：     年     月      日。

九、类似项目业绩一览表

	委托人名称
	项目名称
	签订时间
	合同金额
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：按综合评分明细表要求提供相关证明材料。

参选人名称：     （单位公章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表：     （签字或加盖个人名章）。

参选日期：     年     月      日。

十、实施方案
十一、知识产权声明函

致：                 （比选人） 

本单位         （公司名称）参加     （项目名称）的采购活动，现承诺声明： 

1.我单位保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由本单位承担所有相关责任。 

2.比选人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。 

3.本单位在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，我单位提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。 

4.如采用本单位所不拥有的知识产权，本单位承诺在本项目报价中已经包括合法获取该知识产权的相关费用。 

本单位对上述承诺声明内容事项真实性负责。如经查实上述承诺声明的内容事项存在虚假或未履行，本单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

参选人名称：     （单位公章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表：     （签字或加盖个人名章）。

参选日期：     年     月      日。
十二、承诺函
XXX（比选人）： 
我公司作为本次比选项目的参选人，根据比选文件要求，现郑重承诺如下： 

1.我公司所投产品涉及国家强制性认证的，符合国家强制性认证在签订合同时提供相关证明材料。

2.我公司所投产品涉及国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和前置许可等有强制性规定的，符合国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和前置许可等规定在签订合同时提供相关证明材料。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。 

参选人名称：     （单位公章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表：     （签字或加盖个人名章）。

参选日期：     年     月      日

第四章 参选人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

一、应当提供的参选人资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

（一）资格要求相关证明材料：

1、具有独立承担民事责任的能力。（注：①参选人若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为自然人：提供“身份证明材料”。）提供复印件
2、具备良好商业信誉的证明材料（提供承诺函，格式自拟）；
3、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（提供承诺函，格式自拟）

4、具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料；

（二）资格条件：

1、比选人具备行政主管部门核发的工程设计建筑行业（建筑工程）专业设计乙级资质或工程设计建筑行业乙级资质，不接受联合体和分包（提供复印件,加盖公章）；

2、比选人具有独立法人资格，并持有有效的营业执照（提供复印件,加盖公章）。

（三）其他类似效力要求相关证明材料：

（1）法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件。

（2）法定代表人/单位负责人授权代理书原件及代理人身份证明材料复印件（注：①法定代表人授权代理书原件需加盖公章；②如参选文件均由参选人法定代表人/单位负责人签字的且法定代表人/单位负责人本人参与参选的，则可不提供。）

注：1）以上承诺函(可参照第三章参选文件格式“承诺函”格式或自拟格式填写均有效)。

2）参选人提供的以上资格证明材料为复印件的均应加盖参选人公章。

3）参选人应对其所提供的资格证明材料来源的合法性、真实性负责。

第五章  评标办法

1. 总则

1.1 根据相关法律制度，结合采购项目特点制定本评标办法。

1.2 合格参选人不足三家的，不得评标。

评标工作由比选人组织评标委员会。评标委员会由5名有关技术、经济等方面的评审专家组成。  

1.3 评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的参选人。

1.4 评标委员会按照比选文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（一）熟悉和理解比选文件；

（二）审查参选人的参选文件是否满足比选文件要求（资格性和符合性），并作出评价；

（三）根据需要要求比选采购单位对比选文件作出解释；根据需要要求参选人对参选文件有关事项作出澄清、说明或者更正；

（四）推荐中标候选参选人，或者受采购人委托确定中标参选人；

（五）起草评标报告并进行签署；

1.5  评标过程独立、保密、比选人现场监督人员的监督。参选人非法干预评标过程的行为将导致其参选文件作为无效处理。

2、评审程序：评审专家先对比选文件要求的实质性要求进行初评，初评完后根据评分办法打分，最终以各专家打分的算术平均分排名。
2.1 初评：评审过程中若存在以下情形之一的，应废标。
（1）参选人资质不满足比选文件；

（2）参选总价高于比选控制价；

（3）未响应比选文件的其他实质性要求的。

2.2 细评：初评完成后，各评审专家根据评分办法进行打分。
3、评分办法
3.1本项目采用建设工程招参选的综合评分法，评分因素详见综合评分明细表。

3.2 综合评分明细表
	序号
	评分

因素
	权重
	评审依据
	备注

	1
	报价
	50分
	通过初步评审的参选评审价的平均值作为评标基准价，等于评标基准价的得50分，参选评审价比评标基准价每少0.5%扣1分，参选评审价比评标基准价每多0.5%扣2分，扣完为止。不足0.5%按0.5%计。
	共同评分因素

	2
	实施方案
	25
	设计范围、设计内容、设计依据、设计工作目标、设计机构设置和岗位职责等内容是否全面、清晰、切实可行，优得6-8分；良得4-5分；一般得2-3分；未提供不得分。本项最高得8分。

设计质量、进度、安全、保密等保证措施是否合理、有效，优得7-9分；良得4-6分；一般得2-3分；未提供不得分。本项最高得9分。

后期服务保证措施是否全面、合理、可靠，优得6-8分；良得4-5分；一般得2-3分；未提供不得分。本项最高得8分。
	共同评分因素

	3
	团队配置
	15分
	1.拟派项目负责人:具备注册一级注册建筑师（建筑工程相关专业）得5分，具备注册二级注册建筑师（建筑工程相关专业）得1分，此项最多得5分。

2.专业齐全、各专业（规划、建筑、结构、给排水、电气）有注册工程师职称、得10分；缺少1个专业扣2分；未达注册标准但均配中级职称得5分，缺1个扣1分，同一专业按最高标准计分不重复加分，扣完为止。
	共同评分因素

	4
	业绩
	10分
	近三年（2022年1月1日-至今）有1个在服务或已完成的类似项目业绩得5分，增加1个加2.5分，本项最多得10分，无类似业绩或业绩少于1个的得0分。提供中标通知书及合同协议书复印件，资料有效时间以中标通知书或合同协议落款时间为评审依据，同时提供中标通知书和合同协议书的以最早的时间为准。
	共同评分因素


第六章：合同条款及格式
                                   协议编号：
四川里伍铜业股份有限公司
             技术服务项目
甲方：四川里伍铜业股份有限公司（以下简称甲方）        

乙方：  （以下简称乙方）                                  

依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就综合办公楼陈列室升级改造工程设计、施工总承包事宜经协商一致，订立本合同。签订本协议，共同遵守。
一、工程概况

1、工程名称：里伍铜矿办公生活区十五五规划建设方案设计技术服务项目。
2、工程内容及规模：里伍铜矿办公生活区方案设计

3、工程所在省市详细地址：九龙县魁多镇

4、服务承包范围：

4.1、空间规划类：需包含能直观反映项目整体布局的总平面图、展现项目全景风貌与空间关系的鸟瞰图、并提供呈现各子项目具体布局的各子项平面图；

4.2、分析说明类：需提供明确项目核心数据的经济技术指标、解析功能分区逻辑的功能分析图、梳理交通流线的交通分析图、明确2026-2030年推进节奏的分期建设分析图；

4.3、造价与明细类：需出具汇总项目成本的投资估算表；

4.4、效果展示类：需涵盖各关键区域实景化呈现的各区域效果图，及动态演示规划方案的规划方案动画。

5、设计内容：

5.1、新建招待所及陈列馆

建筑占地800㎡，其中，一楼为陈列馆，部分区域层高6米以容纳大型构造物，其余区域按3米层高设计；二楼为储物间；3-6层为招待所，按酒店模式打造。暂估投资1300万元。

5.2、住房加装电梯

计划加装13部电梯。具体为10号家属楼（6层）、矿长楼（6层）、21号楼（6层）各3部，11号家属楼（6层）、12号家属楼（5层）各1部，大学生公寓（5层）2部。暂估投资650万元。

5.3、矿山公园新建

拟在2400硐子区域建设，暂估投资600万元。

5.4、住宿楼新建

占地面积约400㎡，总建筑面积约2800㎡，暂估投资金额1200万元。

5.5、职工集体活动中心改建

利用原中咀食堂改造，占地面积约600㎡，暂估投资50万元。

5.6、商务部库房改造

左侧区域（长40m×宽13m，占地520㎡）改建为钢结构，一层作库房、二层为文化广场；右侧区域（长42m×宽29m，占地1218㎡）改建后，一层为库房，二、三层为钢结构停车场。暂估投资金额1106万元。

5.7、单身楼改造

2栋单身楼房屋改造：将两间单间合并为套二户型，外墙后方加设3m×2m规格卫生间，每层6间；其中前单身楼5层，后单身楼6层。暂估投资金额132万元。

5.8、地面停车场

占地面积660㎡（60m长×11m宽），暂估投资金额25万元

5.9、步游道搭建

暂估投资390万元，建设两段步游道：生活区上行1km，生活区下行至茶园0.5km（海拔跨度2560米至2300米）。暂估投资390万元。

5.10篮球场看台搭建

篮球场堡坎与商店楼中间悬空位置长35m*宽4.5m、高差1m，利用现有的建筑物搭建看台，暂估投资金额300万元。

5.11通车道路铺设

在10号家属楼楼梯处实施改造，在原有梯段结构上进行基础加固，新建一条通车道路，暂估投资30万元。

5.12假山假水、鱼池修建

单身楼前方修建鱼池和假山假水，暂估投资金额50万元。

5.13公司大门改建
公司两处大门改建，暂估投资金额100万元。
6、现阶段为项目规划阶段，具体实施方案将由公司最终确定。
二、服务工期

1、总工期：40天. 

2、开工日期：2025年 月 日。

3、竣工日期：2025年 月 日。

三、合同价款与支付方式

1、合同总价：人民币：（￥：）。此价格为固定总价，为乙方妥善履行本合同项下全部工作、甲方应向乙方支付的全部费用，包括但不限于乙方预期获得的利润、应承担的税金、人工费、交通费等与本合同有关的一切费用。除双方另有约定外，不因任何因素调整。

2、支付方式：

在项目整体验收合格后支付。项目整体验收涵盖了对投标方提交的所有成果文件的审核，包括空间规划类、分析说明类、造价与明细类、效果展示类等各项内容，同时还包括对投标方服务质量的评估，如是否按时交付成果、是否积极响应委托方的需求和意见等。只有当项目在各方面都达到合同约定的标准，委托方确认项目质量和服务满足要求后，甲方在收到乙方开具的等额增值税发票后30个工作日内一次性无息支付给乙方。

四、  双方的权利及义务

1.甲方的权责

1.1 甲方有权对乙方工程设计过程中的安全、质量及进度进行监管。

1.2 需要甲方提供相关施工图纸及技术资料的，甲方应及时如实提供，并做好内外协调工作。

1.3 依据本协议约定向乙方支付费用。

1.4 因不可抗力或政策性调整因素导致乙方工期延误，工期可顺延，但因延误造成的费用甲方不予支付。

1.6 本协议项下应由乙方承担的违约金、维修费等费用，甲方有权从未付款项中直接扣除。

1.7 法律法规或本协议有关条款规定甲方应履行的其它权利及义务。

2.乙方的权责

2.1、有权要求甲方按照合同约定支付工程款项。

2.2、按照合同约定完成工程设计、采购、施工等工作，确保工程质量、进度和安全符合合同要求。

2.3、向甲方提供必要的设计文件、施工进度报告、质量报告、设备清单（含参数）等资料。

2.4、乙方不得将工程转包或部分分包给第三方，否则视为乙方构成根本违约。

2.5、遵守国家和地方有关法律法规、规范标准，承担施工过程中的安全责任。

五、设计质量及验收

5.1、乙方提交的所有设计成果（包括但不限于空间规划类、分析说明类、造价与明细类、效果展示类文件），必须严格遵守国家、行业及项目所在地现行有效的法律法规、设计规范、技术标准及政策要求，具体包括但不限于《城市规划编制办法》《建筑工程设计文件编制深度规定》《民用建筑设计统一标准》（GB50352-2019）、《城市用地分类与规划建设用地标准》（GB50137-2011）等，确保设计成果在合规性上无任何瑕疵。
5.2、设计成果需充分满足甲方明确的项目功能需求，空间规划类文件（总平面图、鸟瞰图、各子项平面图）需合理布局项目各功能区域（如生产区、办公区、生活区、配套设施区等），确保各区域功能独立、衔接顺畅，无功能冲突或缺失问题；各子项平面图需准确反映建筑平面布局、房间用途、交通流线等，符合甲方使用场景的实际操作需求。

5.3、分析说明类文件（经济技术指标、功能分析图、交通分析图、分期建设分析图）需与空间规划成果高度匹配，经济技术指标需准确计算容积率、建筑密度、绿地率、停车位数量等核心数据，且数据需符合项目规划条件及甲方预期。分期建设分析图（2026年-2030年）需合理划分建设阶段，明确各阶段建设内容、建设时序及资源投入，确保分期建设逻辑清晰、可落地执行。

5.4、效果展示类文件（各区域效果图、规划方案动画）需体现一定的设计创新性，在符合项目定位及周边环境协调的前提下，融入先进的设计理念，确保项目整体风格独特、美观；

5.5、设计方案需在满足合规性、功能性的前提下，注重成本控制，避免过度设计或不必要的成本浪费。
六、工程变更

甲方有权根据实际需要对工程进行变更，但应提前2天书面通知乙方。

乙方应在收到变更通知后2天内提出变更报价，经甲方确认后作为变更价款的结算依据。

因变更导致合同价款增加或减少的，应在工程结算时一并调整。

七、违约责任

7.1、若因乙方原因导致工程延期，乙方应向甲方支付违约金，违约金金额按每天500元计算，自延期之日起计算至实际完工之日止。若乙方设计质量不符合要求，应负责无偿修改或返工，直至符合要求为止，同时，乙方还应承担因延期给甲方造成的损失。

7.2、若甲方未按时支付设计费用，每逾期一日，应向乙方支付按每天500元计算的违约金。若因甲方未按时提供必要资料或未协助乙方解决相关问题，导致设计进度延误或无法完成，乙方的完成设计任务的时间相应顺延，甲方应承担乙方因此增加的费用。
八、知识产权与保密条款

乙方对于因本合同而接触的甲方商业秘密及其他敏感信息承担保密责任。未经甲方书面同意，不得向第三方泄露。

本合同项下的工程设计成果版权归甲方所有。乙方仅享有为完成本合同而创作的设计版权，不得擅自使用或转让给第三方。

九、争议解决与适用法律

本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向工程项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

本合同的签订、履行、解释和争议解决均适用中华人民共和国的法律。

十、其他事项

10.1、本合同未尽事宜，可由双方另行协商并签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

10.2、本合同未约定或约定不明的，参照适用《中华人民共和国民法典》关于承揽合同的相关规定执行。
10.3、本合同一式四份，甲方三份，乙方一份，具有同等法律效力。

10.4、本合同自双方签字盖章之日起生效。

（以下无正文，为双方签署页。）

甲方：四川里伍铜业股份有限公司      乙方：                        

法定代表人：                       法定代表人：

或委托人代表

或经办单位负责人：                 或委托人代表：
开户银行：农行九龙县支行            开户银行：      

账户： 22-573101040001813           账户：
廉洁协议书

甲方：四川里伍铜业股份有限公司
法定代表人：
通讯地址：四川省甘孜州九龙县魁多镇里伍铜矿

乙方：
法定代表人：
注册地址：
鉴于：

甲、乙双方于   年   月  日签订了        协议（下称主协议）。为贯彻落实中央八项规定精神，增强双方依法经营、廉洁从业意识，规范合作中的各项活动，预防双方利益受到各种不正当行为的损害，确保合作的公平性和公正性，经双方协商一致，在签订主协议的基础上，根据国家有关法律法规、廉洁从业相关规定，订立本廉洁协议书。

第一条  甲、乙双方责任

1.1 严格遵守党和国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、物资采购、销售管理等活动的有关法律法规、相关政策、行业规定,以及廉洁从业的各项规定。

1.2 严格履行双方签订的主协议和其它有关文件约定，自觉按合同办事，主动履行合同义务。

1.3 业务来往中必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益；不得违反工程建设管理、采购管理、销售管理等规定；不得违反主协议规定（含附件）及其它有关文件等方面的约定。

1.4 加强廉洁教育，建立健全约束制度，公布举报电话，做好监督，严肃查处违纪违法行为。

1.5 发现对方人员在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，并向其纪检监察部门（本级或上级）举报；发现己方人员在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时处理，并向对方通报相关情况。

第二条  甲方责任

甲方人员在主协议履行的事前、事中、事后应遵守以下规定：
2.1 甲方有责任向乙方介绍本单位有关廉洁从业各项制度和规定。

2.2 甲方有责任对本单位相关人员进行廉洁教育。

2.3 甲方有权对乙方在主协议实施过程中执行廉洁情况实行监督。

2.4 甲方人员应严格遵守本单位有关廉洁规定，不得向乙方和相关单位、相关关联人员索要、接受或变相收受回扣、礼金、有价证券、贵重物和好处费、感谢费等。

2.5 甲方人员不得在乙方和相关单位、相关关联人员处报销任何由甲方或甲方员工个人支付的费用；不得借用、租用乙方和相关单位、相关关联人员的交通、通讯工具等物品。

2.6 甲方人员不得参加任何有可能影响公正履职的乙方和相关单位、相关关联人员安排的宴请、健身、一切娱乐等活动。

2.7 甲方人员不得要求、暗示或接受乙方和相关单位、相关关联人员为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排和入学以及旅游等提供方便。

2.8 严禁向乙方和相关单位、相关关联人员介绍或为配偶子女、亲属参与同主协议有关的设备、材料（物资）、工程分包、劳务、销售、中介服务等经济活动；也不得以任何理由向乙方和相关单位、相关关联人员推荐关联单位和要求购买与主协议规定以外的材料（物资）、设备等。

2.9 甲方人员不得向乙方泄露业务机密，或与乙方和相关单位、相关关联人员相互勾结、串通获取不正当利益。

2.10 甲方应及时调查和核实乙方和相关单位、相关关联人员举报甲方人员违规、违纪、违法情况，并根据调查情况作出处理。

第三条  乙方责任

乙方应与甲方、甲方人员保持正常的业务交往。按照有关法律法规和程序开展业务工作，并遵守以下规定：

3.1 乙方应保证其有关人员了解甲方有关廉洁从业各项制度和规定，并遵照执行。

3.2 乙方有义务对本单位相关人员或相关关联人员进行廉洁提醒和监督管理。

3.3 除经甲乙双方共同、公开组织的合规性、礼节性交往或联谊活动外，乙方和相关单位、相关关联人员不得采取下列不正当手段拉拢甲方人员：

（1）向甲方人员及家属赠送现金、有价证券和物品等非正当利益；   

（2）宴请甲方人员及家属；

（3）为甲方人员及家属报销应由其个人承担的一切费用；

（4）为甲方人员装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排等提供方便；

（5）邀请甲方人员及家属外出旅游或出入娱乐场所；

（6）为甲方人员及家属的私人用途提供通信、交通工具； 

（7）以打“业务牌”等形式变相向甲方人员及家属赠送钱物或发放薪酬；

（8）乙方应当依法依规、公平公正地开展业务工作，并严格做好保密工作，不得有损害甲方利益的行为；

（9）其他影响甲方人员廉洁从业的不正当行为。

3.4 乙方在主协议履行期间发现乙方人员或相关单位、相关关联人员有向甲方人员作出任何行贿行为的，应及时采取措施予以制止，并及时通报甲方。

3.5 乙方自愿并同意接受甲方对其在主协议履行期间廉洁规定执行情况进行监督。

第四条 违约责任

4.1 甲、乙双方人员若有违反本协议书上述所列行为的，按照管理权限，依据党和国家有关党纪、法律法规和规定由各自单位给予严肃处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。给对方造成损失的，相对方应赔偿损失，同时守约方有权视情况决定是否解除主协议，停止一切合作，由此产生的解决责任和解约损失均由违约方承担。

4.2 乙方和相关单位、相关关联人员有下述行为的，一经查实，乙方自愿向甲方支付违约金2000 元/次。

（1）违反本协议书规定；

（2）乙方对甲方人员有向乙方和相关单位、相关关联人员索贿行为或乙方和相关单位、相关关联人员满足了甲方人员索贿要求等情况未向甲方举报的。

4.3 甲方人员违反本协议书规定向乙方和相关单位、相关关联人员索贿的或收受乙方和相关单位、相关关联人员贿赂的，一经查实，按本协议书4.1条之规定严肃处理。

4.4 若发生上述违约情形，乙方应主动支付违约金，若不主动支付，甲方有权在主协议款项中扣除。 

第五条  其它

5.1 为方便乙方积极主动维护自身利益，防止危害双方利益的事件发生，甲方特设举报电话： 15281598114 ，甲方承诺对举报人资料绝对保密。

5.2 本协议书作为主协议附件，与主协议具有同等法律效力，经双方签署盖章后生效，有效期为双方签署之日起至主协议履行完毕时止。

5.3 本协议书一式  肆  份，其中甲方执  叁 份、乙方执壹份，均具有同等法律效力。

5.4 双方均确认在签订本廉洁协议书前已仔细阅读协议书条款内容，并对本廉洁协议书所产生的法律责任已清楚知悉并承诺遵守。

甲方： （盖章）                  乙方： （盖章）

法定代表人  ：                   法定代表人  ：

或授权委托人：

或经办单位负责人：               或授权委托人：  

经办人 ：        

年   月   日                       年   月  日



